**บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป**

**สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1/๒๕๖3)**

**วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖3 (เวลา 09.0๐ น.)**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป**

**ผู้มาประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** |
| ๑. | นายเชาวลิต บุญแนบ | ประธานสภาฯ | *เชาวลิต บุญแนบ* |
| ๒. | นายทรงศักดิ์ เจริญรูป | รองประธานสภาฯ | *ทรงศักดิ์ เจริญรูป* |
| ๓. | นายสุเมธ ยอดทอง | เลขานุการสภาฯ | *สุเมธ ยอดทอง* |
| 4. | นายสุคนธ์ แก้วเมฆา | ส.อบต.ม.๒ | *สุคนธ์ แก้วเมฆา* |
| 5. | นายสมโชค กามูณี | ส.อบต.ม.๓ | *สมโชค กามูณี* |
| 6. | นายสมบูรณ์ ทับทิมเมือง | ส.อบต.ม.๓ | *สมบูรณ์ ทับทิมเมือง* |
| 7. | นายวิชัยพร ชำนาญกิจ | ส.อบต.ม.๔ | *วิชัยพร ชำนาญกิจ* |
| 8. | นายสุเวียง เชื้อกูลชาติ | ส.อบต.ม.๕ | *สุเวียง เชื้อกูลชาติ* |
| 9. | นายวิสิทธิ์ บุญจันทร์ | ส.อบต.ม.๖ | *วิสิทธิ์ บุญจันทร์* |
| ๑0. | นายวีระวุฒิ บัวเผียน | ส.อบต.ม.๖ | *วีระวุฒิ บัวเผียน* |
| ๑1. | นายวิโรจน์ ศรีเทพ | ส.อบต.ม.๗ | *วิโรจน์ ศรีเทพ* |
| ๑2. | นายสุพรชัย ใจสว่าง | ส.อบต.ม.๘ | *สุพรชัย ใจสว่าง* |
| ๑3. | นายธีระชัย ศรีสุขใส | ส.อบต.ม.๘ | *ธีระชัย ศรีสุขใส* |
| ๑4. | นายนิตย์ เจริญรูป | ส.อบต.ม.๙ | *นิตย์ เจริญรูป* |
| ๑5. | นายสวิง พงค์สว่าง | ส.อบต.ม.๙ | *สวิง พงศ์สว่าง* |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** |
| ๑. | นายธินกร เชื้อกูลชาติ | นายก อบต. | *ธินกร เชื้อกูลชาติ* |
| ๒. | นายสุเทพ ใจสว่าง | รองนายก | *สุเทพ ใจสว่าง* |
| ๓. | นายธีระศักดิ์ เจริญรูป | รองนายก | *ธีระศักดิ์ เจริญรูป* |
| ๔. | นายสุวิทย์ เดชะ | เลขานุการนายก | *สุวิทย์ เดชะ* |

**รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป**

**สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1/๒๕๖3)**

**วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖3 (เวลา 09.0๐ น.)**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป**

............................................

**เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.**

เมื่อถึงเวลาประชุมนายสุเมธ ยอดทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปนับจำนวนสมาชิก ปรากฏว่าสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญนายเชาวลิต บุญแนบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**  **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายเชาวลิต บุญแนบ ในการประชุมครั้งนี้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาฯ บางรูปสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 จะมีญัตติเพื่อ

พิจารณาสามวาระด้วยกัน

**ที่ประชุม** - รับทราบ –

**ระเบียบวาระที่ ๒** **เรื่องรับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป**

**สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง (ครั้งที่ 1/๒๕๖3)**

**มติที่ประชุม** - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโดยไม่มีการแก้ไข –

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**

**3.1 ญัตติติดตาม และพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) ของปี พ.ศ.2563**

นายเชาวลิต บุญแนบ ขอเชิญนายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร

ประธานสภาฯ ส่วนตำบลบางรูป อธิบายรายละเอียดการติดตาม และพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) ของปี พ.ศ.2563

/นายธินกร…

-2-

นายธินกร เชื้อกูลชาติ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม

นายก อบต.บางรูป นายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นาย อบต.บางรูป เรื่อง การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงาน ขอเชิญนายสุพรชัย ใจสว่าง ตำแหน่ง ประธานกรรมการติดตามผลแผนฯ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้สมาชิกสภาทุกท่าน ได้รับทราบควบคู่ไปกับเอกสารในมือท่านและหากมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการเสนอแนะในเรื่องใดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ

นายสุพรชัย ใจสว่าง เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม

ส.อบต.ม.8 นายสุพรชัย ใจสว่าง ส.อบต.ม.8 รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการติดตามผลแผนฯ จึงขออธิบายและรายงาน สำหรับรายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.2561-2565) รอบการดำเนินงานตามแผน ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563 โดยเนื้อหาสาระสำคัญในรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

**ส่วนที่ 1 บทนำ** ในรายละเอียดประกอบด้วย ความสำคัญและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผน

**ส่วนที่ 2** รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 รอบการดำเนินงานตามแผน ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 เมษายน 2563 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกลงในระบบ E-Plan และมีการดึงข้อมูลบางส่วนมาเป็นข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการติดตาม ฯ เปรียบเทียบกับส่วนที่สาม ซึ่งคือข้อมูลผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติหรือแผนดำเนินงานตามช่วงเวลาดังกล่าว ดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามกระบวนการแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวทีระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล นำข้อมูลปัญหาความต้องการที่ได้มาวิเคราะห์

รวบรวม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล จัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาเสนอคณะกรรมการพัฒนา และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบ ฯ กำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปได้ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในห้วงเวลาคือช่วงปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 ไว้ ดังนี้

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | |
|  | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** |
| 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 33 | 21,243,750 | 36 | 19,830,000 | 54 | 17,305,000 | 56 | 29,640,0000 | 50 | 26,990,000 |
| 2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 60 | 23,580,000 | 67 | 26,665,000 | 60 | 18,694,000 | 62 | 22,216,000 | 61 | 21,016,000 |
| 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 4 | 1,035,750 | 4 | 1,035,750 | 10 | 3,320,000 | 9 | 2,820,0000 | 9 | 2,820,0000 |
| 4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน | 5 | 3,610,000 | 4 | 610,000 | 6 | 2,460,000 | 6 | 2,460,000 | 6 | 2,460,000 |
| 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร | 10 | 855,000 | 9 | 755,000 | 10 | 810,000 | 14 | 1,100,000 | 14 | 1,100,000 |
| **รวม** | **112** | **50,324,500** | **120** | **48,895,750** | **140** | **42,589,000** | **147** | **53,491,000** | **140** | **52,041,000** |

/2.2 สรุป...

-4-

**2.2 สรุปผลการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และมีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ่ายจากเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม และรวมถึงงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ทั้งสิ้น 53 โครงการ งบประมาณรวม 56,609,549 บาท โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่นำมาดำเนินการ** | **แหล่งงบประมาณ** | | | |
| **ตามข้อบัญญัติ (บาท)** | **เงินสะสม**  **(บาท** | **เงินทุนสำรองสะสม** | **เงินอุดหนุน**  **เฉพาะกิจ**  **(บาท)** |
| 1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 3,363,000 | - | - | 17,686,000 |
| 2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 42 | 34,030,549 | - | - | 450,000 |
| 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 4 | 420,000 | - | - | - |
| 4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน | 1 | 70,000 | - | - | - |
| 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร | 4 | 590,000 | - | - | - |
| **รวม** | **53** | **38,473,549** | **-** | **-** | **18,136,000** |

/สรุปผล...

-5-

**สรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของปี 2563 ที่นำมาจัดทำงบประมาณ /ดำเนินการ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **ของปี 2563** | | **โครงการที่ดำเนินการ**  **ในปี 2563**  **(งบประมาณสามแหล่งรวมกัน)** | | **ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการในปี 2563** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 54 | 17,305,000 | 10 | 21,049,000 | 19 | 122 |
| 2. ด้านการพัฒนาสังคมและ  คุณภาพชีวิต | 60 | 18,694,000 | 42 | 55,529,549 | 57 | 297 |
| 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 10 | 3,320,000 | 4 | 420,000 | 40 | 13 |
| 4. ด้านการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน | 6 | 2,460,000 | 1 | 70,000 | 17 | 3 |
| 5. ด้านการพัฒนาการเมือง  และการบริหาร | 10 | 810,000 | 4 | 590,000 | 40 | 73 |
| **รวม** | **140** | **42,589,000** | **53** | **56,609,549** | **38** | **133** |

**2.3 สรุปผลการติดตาม (Monitoring) ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ได้ดำเนินการการติดตามผลการดำเนินงานในปี 2563 **คือ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563** เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2563 ทั้งงบประมาณที่มาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากการอนุมัติเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสมและจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการติดตามการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/

/กิจกรรม...

-6-

กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) รายงานโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี แล้วมอบให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนบางรูป ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง นำมาสรุปผลและนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจ้งผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ ทราบ และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีต่อ ๆ ไป

/สรุปการ...

-7-

**สรุปการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **งบประมาณสามแหล่ง รวมกัน** | | | **ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)** | | | |  | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้ (บาท)** | **เบิกจ่ายแล้ว (บาท)** | **ร้อยละ** | **ทั้งหมด** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 21,049,000 | 658,000 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | - |  |
| 2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | 55,529,549 | 9,662,395 | 17 | 42 | 14 | 13 | 7 | 8 |  |
| 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | 420,000 | 57,984 | 14 | 4 | 2 | - | 2 | - |  |
| 4. ด้านการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และพลังงาน | 70,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร | 590,000 | 371,850 | 63 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |  |
| **รวม** | **56,609,549** | **10,750,229** | **19** | **62** | **23** | **16** | **14** | **9** |  |
| **จ่ายจากเงินสำรองจ่าย** | **245,459** | **0** | **0** |  | | | | |  |

**หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563**

/ส่วนที่ 3...

-8-

**ส่วนที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)**

**สรุปผลการประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงปริมาณตามยุทธศาสตร์**

**การพัฒนา**

จากการติดตามการนำแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป (พ.ศ.๒๕61 – 2565) จำนวนทั้งสิ้น 140 โครงการ งบประมาณ 42,589,000.- บาท โดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากการอนุมัติเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม และเงินนอกงบประมาณ คือ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 53 โครงการ งบประมาณรวม 56,609,549.- บาท โดยในระยะ 6 เดือน มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ และโครงการที่ตก 0 โครงการ โดยขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 10,750,229.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของงบประมาณทั้งหมดทั้งสี่แหล่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ซึ่งผลการดำเนินการแยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาของปี 2563 จำนวนรวม 54 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 17,305,000.- บาท โดยได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม และส่งขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนรวม 10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,049,000.-บาท โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 658,000.-บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีโครงการ/กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ โครงการไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ

/2.ยุทธศาสตร์...

-9-

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต**

มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาของปี 2563 จำนวนรวม 60 โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 18,694,000.- บาท โดยได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม และส่งขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนรวม 42 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 55,529,549.-บาท ในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 9,662,395.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 14 โครงการ โครงการไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาของปี 2563 จำนวนรวม 10 โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 3,320,000.- บาท โดยได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม และส่งขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนรวม 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.-บาท ในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 57,984.-บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของโครงการทั้งหมด โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน – โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ โครงการไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน**

มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาของปี 2563 จำนวนรวม 6 โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวมทั้งสิ้น2,460,000 .-บาท โดยได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสม และส่งขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนรวม 1 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.-บาท โดยดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 0 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 0.-บาท หรือ

/คิดเป็นร้อย....

-10-

คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการทั้งหมด โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ โครงการไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรที่ดี**

มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาของปี 2563 จำนวนรวม 10 โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 810,000.- บาท โดยได้นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 590,000.- บาท ในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 2 โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายแล้ว 371,850.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ โครงการไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือผลการดำเนินงานของ อบต. ตามรายละเอียดที่กระผม ได้นำเสนอไปแล้ว ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา ท่านใดมีอะไรสงสัย หรือต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมก็ขอเชิญเสนอได้ครับ

นายเชาวลิต บุญแนบ ตามที่นายสุพรชัย ใจสว่าง ส.อบต.ม.8 ได้อธิบาย

ประธานสภาฯ รายละเอียดขออนุมัติพิจารณาการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ ผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

/มติที่ประชุม...

-11-

**มติที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

เห็นชอบ ๑5 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง –

**3.2 ญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 (จำนวน 3 โครงการ)**

นายเชาวลิต บุญแนบ ขอเชิญนายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร

ประธานสภาฯ ส่วนตำบลบางรูป อธิบายรายละเอียดพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 (จำนวน 3 โครงการ) โดยพิจารณาที่ละโครงการ

นายธินกร เชื้อกูลชาติ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

นายก อบต.บางรูป กระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลบางรูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

1. โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมห้องน้ำ ศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 277,000.- บาท (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**ข้อความเดิม**

1. โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมห้องน้ำ ศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 277,000.- บาท (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

**คำชี้แจง** โดยทำการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร พร้อมต่อเติมห้องน้ำ ขนาด 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

/ข้อความใหม่...

-12-

**ข้อความใหม่**

1. โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 277,000.- บาท (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

**คำชี้แจง** โดยทำการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเมทัลชีท ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแบบรูป ให้ห้องน้ำอยู่นอกตัวอาคารเพื่อความสะดวกในการใช้สอยเมื่อมีการประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีประชาชนจำนวนมากมาใช้ศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 ทำให้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยได้แยกห้องน้ำออกจากอาคารศูนย์ประชุมฯ ในโครงการดังกล่าว

นายเชาวลิต บุญแนบ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ได้อธิบายการ

ประธานสภาฯ ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 277,000.- บาท (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ ผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

/มติที่ประชุม...

-13-

**มติที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเมทัลชีทพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 277,000.- บาท (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบ ๑4 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

นายเชาวลิต บุญแนบ ขอเชิญนายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร

ประธานสภาฯ ส่วนตำบลบางรูป อธิบายรายละเอียดพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

2. โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางสายบ้านพร้อมเพรียง หมู่ที่ 3 ถึงเขต หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสัง จำนวน 480,000.-บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

นายธินกร เชื้อกูลชาติ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

นายก อบต.บางรูป กระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลบางรูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

2. โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางสายบ้านพร้อมเพรียง หมู่ที่ 3 ถึงเขต หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสัง จำนวน 480,000.-บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

**ข้อความเดิม**

2. โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางสายบ้านพร้อมเพรียง หมู่ที่ 3 ถึงเขต หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสัง จำนวน 480,000.-บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

**คำชี้แจง** โดยทำการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ให้ได้ขนาด กว้างข้างละ 0.60 เมตร ระยะทางข้างละ 850.00 เมตร หนาข้างละ 0.05 เมตร หรือขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

/ข้อความใหม่...

-14-

**ข้อความใหม่**

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านพร้อมเพรียง หมู่ที่ 3 ถึงเขต หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสัง จำนวน 480,000.-บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

**คำชี้แจง** โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้ได้ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เนื่องจากมีข้อจำกัดการชำรุดของถนนทำให้เกิดปัญหาที่จะขยายไหล่ทางไม่ได้ จึงขอเปลี่ยนมาปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากการชำรุดของถนนมีความจำเป็นต้องทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก แก่การเดินทาง เพราะก่อนจะจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ถนนเส้นดังกล่าวยังใช้งานได้ปกติ จึงจัดทำโครงการขอขยายไหล่ทางเพื่อให้ถนนกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อรถสะดวกในการสัญจรไป – มา แต่เมื่อ ณ ปัจจุบัน ถนนชำรุดจึงต้องขอเปลี่ยนแปลงเป็นปรับปรุงผิวจราจรแทน ขอบคุณครับ

นายเชาวลิต บุญแนบ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ได้อธิบายการ

ประธานสภาฯ ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านพร้อมเพรียง หมู่ที่ 3 ถึงเขต หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสัง จำนวน 480,000.-บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ ผมได้ตรวจสอบแล้ว

/ปรากฏว่า...

-15-

ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

**มติที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านพร้อมเพรียง หมู่ที่ 3 ถึงเขต หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสัง จำนวน 480,000.-บาท (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบ ๑4 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

นายเชาวลิต บุญแนบ ขอเชิญนายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร

ประธานสภาฯ ส่วนตำบลบางรูป อธิบายรายละเอียดพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาหมู่บ้านบริเวณศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 120,000.- บาท (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

นายธินกร เชื้อกูลชาติ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

นายก อบต.บางรูป กระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลบางรูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

**ข้อความเดิม**

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาหมู่บ้านบริเวณศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 120,000.- บาท (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

**คำชี้แจง** โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินปรับระดับเกรดเกลี่ยบดอัด จำนวน 320.00 ลบ.ม. หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปกำหนด

/ข้อความใหม่...

-16-

**ข้อความใหม่**

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาหมู่บ้านบริเวณศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 120,000.- บาท(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

**คำชี้แจง** โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์หินผุ ปรับระดับเกรดเกลี่ยเรียบ จำนวน 320.00 ลบ.ม. หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปกำหนด

เนื่องจากการปรับพื้นที่มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร เมื่อมีการประมาณการในลักษณะถมดินปรับระดับเกรดเกลี่ยบดอัด ไม่สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณดังกล่าวได้ จึงจำเป็นต้องใช้หินผุและเป็นปรับระดับเกรดเกลี่ยเรียบ เพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณและพื้นที่ที่กำหนด ขอบคุณครับ

นายเชาวลิต บุญแนบ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ได้อธิบายการ

ประธานสภาฯ ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาหมู่บ้านบริเวณศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 120,000.- บาท(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ ผมได้ตรวจสอบแล้ว

/ปรากฏว่า...

-17-

ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

**มติที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาหมู่บ้านบริเวณศูนย์ประชุมพรุนาพรี หมู่ที่ 4 จำนวน 120,000.- บาท(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบ ๑4 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

**3.3 ญัตติขออนุมัติพิจารณา**

**1. รื้อถอนถังประปาแบบลูกบอล ซอยบ้านนายเขน หมู่ที่ 7 , บ้านควนสะตอ หมู่ที่ 8 และ ควนธัมมัง หมู่ที่ 8 จำนวนทั้งหมด 3** **ถัง**

**2. รื้อถอนเวทีกลางสนามกีฬาตำบลบางรูป**

นายเชาวลิต บุญแนบ ขอเชิญนายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร

ประธานสภาฯ ส่วนตำบลบางรูป อธิบายรายละเอียดพิจารณารื้อถอนถังประปาแบบลูกบอล ซอยบ้านนายเขน หมู่ที่ 7 , บ้านควนสะตอ หมู่ที่ 8 และ ควนธัมมัง หมู่ที่ 8 จำนวนทั้งหมด 3 ถัง

นายธินกร เชื้อกูลชาติ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

นายก อบต.บางรูป กระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลบางรูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณา

1. รื้อถอนถังประปาแบบลูกบอล ซอยบ้านนายเขน หมู่ที่ 7

บ้านควนสะตอ หมู่ที่ 8 และ ควนธัมมัง หมู่ที่ 8 จำนวนทั้งหมด 3 ถัง

เนื่องจากถังแชมเปญเสื่อมสภาพตามการใช้งานมาหลายปีแล้ว และได้ทำการซ่อมแซมจนไม่สามารถใช้งานได้แล้ว จึงมีความเป็นจำเป็นต้องรื้อถอนถังแชมเปญจำนวนทั้งหมด 3 ถังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อความปลอดภัยแก่การใช้งานในด้านงานประปา ต่อไป

/นายเชาวลิต...

-18-

นายเชาวลิต บุญแนบ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ได้อธิบายการ

ประธานสภาฯ ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาขออนุมัติพิจารณารื้อถอนถังประปา

แบบลูกบอล ซอยบ้านนายเขน หมู่ที่ 7 บ้านควนสะตอ หมู่ที่ 8 และ ควนธัมมัง หมู่ที่ 8 จำนวนทั้งหมด 3 ถัง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ ผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

**มติที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณารื้อถอนถังประปาแบบลูกบอล ซอยบ้านนายเขน หมู่ที่ 7 บ้านควนสะตอ หมู่ที่ 8 และ ควนธัมมัง หมู่ที่ 8 จำนวนทั้งหมด 3 ถังด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบ ๑4 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

นายเชาวลิต บุญแนบ ขอเชิญนายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร

ประธานสภาฯ ส่วนตำบลบางรูป อธิบายรายละเอียดพิจารณารื้อถอนเวทีกลางสนามกีฬาตำบลบางรูป

นายธินกร เชื้อกูลชาติ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

นายก อบต.บางรูป กระผม นายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลบางรูป ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณารื้อถอนเวทีกลางสนามกีฬาตำบลบางรูป

/เนื่องจาก...

-19-

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปได้ทำอาคารสนามกีฬาหลังใหม่ ณ สนามกีฬาตำบลบางรูป เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องรื้อถอนเวทีกลางสนามกีฬาตำบลบางรูป เพราะบดบังตัวอาคารและทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ทั้งนี้จะได้มีพื้นที่ใช้สอยในกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นในการแข่งขันกีฬาตำบล ต่อไป

นายเชาวลิต บุญแนบ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ได้อธิบายการ

ประธานสภาฯ ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณารื้อถอนเวทีกลางสนามกีฬาตำบล บางรูป ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ ผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

**มติที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณารื้อถอนเวทีกลางสนามกีฬาตำบลบางรูปด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบ ๑4 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

**ญัตติขอพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561**

**– 2565) ครั้งที่ 1 / 2563**

นายเชาวลิต บุญแนบ ขอเชิญนายธินกร เชื้อกูลชาติ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร

ประธานสภาฯ ส่วนตำบลบางรูป อธิบายรายละเอียดพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 / 2563

ขอเชิญครับ

/นายธินกร...

-20-

นายธินกร เชื้อกูลชาติ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

นายก อบต.บางรูป เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตามรายละเอียด ผด.01 และ ผด.03 แต่ละโครงการ ตามรายละเอียดเอกสาร ดังนี้

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจำนวน 2 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) มีจำนวน 1 โครงการ

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจำนวน 1 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานรักษาความสงบภายใน) มีจำนวน 1 โครงการ

4. โครงการเกินศักยภาพของ อปท.

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) มีจำนวน 3 โครงการ

/เพื่อประกอบ...

-21-

เพื่อประกอบการพิจารณา กระผมขอชี้แจ้งรายละเอียดแต่ละโครงการต่างๆ มี ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 งบประมาณ 300,000.- บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านไสหร้า ถึง ควนทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 งบประมาณ 1,500,000.- บาท
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ งบประมาณ 80,000.- บาท (เปลี่ยนแปลง แก้ไขโครงการ)

4. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ลานกีฬาหมู่ที่ 1 – 9

งบประมาณ 300,000.- บาท

5.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางรูป งบประมาณ 300,000.- บาท

6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประดิษฐ์ เมฆี หมู่ที่ 2

งบประมาณ 3,000,000.- บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าเขารูป ถึง ถนนโยธาธิการ

หมู่ที่ 7 งบประมาณ 2,200,000.- บาท

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกชลประทาน ถึง บ้านโคก

แต้ว หมู่ที่ 9 งบประมาณ 3,000,000.- บาท

ตั้งงบประมาณตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ จึงมีความจำเป็นต้องขอมติจากสภา อบต.บางรูป เพื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม ต่อไป ขอบคุณครับ

/นายเชาวลิต...

-22-

นายเชาวลิต บุญแนบ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป ได้อธิบายการ

ประธานสภาฯ ขอเสนอญัตติขออนุมัติพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 / 2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้ ผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม กระผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้น

**มติที่ประชุม** - มีมติเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 / 2563

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นชอบ ๑4 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ**

นายเชาวลิต บุญแนบ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี

ประธานสภาฯ กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยตลอด และขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย ผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2/๒๕๖3)

**ปิดการประชุมเวลา ๑8.0๐ น.**

ลงชื่อ..........................................

(นายสุเมธ ยอดทอง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป

ผู้จดรายงานประชุม

/ลงชื่อ...

-23-

ลงชื่อ......................................

(นายเชาวลิต บุญแนบ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป

ผู้รับรองรายงานประชุม

ลงชื่อ..........................................

(นายสมโชค กามูณี)

ผู้ตรวจรายงานประชุมคนที่หนึ่ง

ลงชื่อ.........................................

(นายวิสิทธิ์ บุญจันทร์)

ผู้ตรวจรายงานประชุมคนที่สอง

ลงชื่อ.........................................

(นายสวิง พงศ์สว่าง)

ผู้ตรวจรายงานประชุมคนที่สาม

**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป**

**สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1/๒๕๖3)**

**วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖3 (เวลา 09.0๐ น.)**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป**

**ผู้มาประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** |
| ๑. | นายเชาวลิต บุญแนบ | ประธานสภาฯ |  |
| ๒. | นายทรงศักดิ์ เจริญรูป | รองประธานสภาฯ |  |
| ๓. | นายสุเมธ ยอดทอง | เลขานุการสภาฯ |  |
| 4. | นายสุคนธ์ แก้วเมฆา | ส.อบต.ม.๒ |  |
| 5. | นายสมโชค กามูณี | ส.อบต.ม.๓ |  |
| 6. | นายสมบูรณ์ ทับทิมเมือง | ส.อบต.ม.๓ |  |
| 7. | นายวิชัยพร ชำนาญกิจ | ส.อบต.ม.๔ |  |
| 8. | นายสุเวียง เชื้อกูลชาติ | ส.อบต.ม.๕ |  |
| 9. | นายวิสิทธิ์ บุญจันทร์ | ส.อบต.ม.๖ |  |
| ๑0. | นายวีระวุฒิ บัวเผียน | ส.อบต.ม.๖ |  |
| ๑1. | นายวิโรจน์ ศรีเทพ | ส.อบต.ม.๗ |  |
| ๑2. | นายสุพรชัย ใจสว่าง | ส.อบต.ม.๘ |  |
| ๑3. | นายธีระชัย ศรีสุขใส | ส.อบต.ม.๘ |  |
| ๑4. | นายนิตย์ เจริญรูป | ส.อบต.ม.๙ |  |
| ๑5. | นายสวิง พงค์สว่าง | ส.อบต.ม.๙ |  |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อ-สกุล** | **ตำแหน่ง** | **ลายมือชื่อ** |
| ๑. | นายธินกร เชื้อกูลชาติ | นายก อบต. |  |
| ๒. | นายสุเทพ ใจสว่าง | รองนายก |  |
| ๓. | นายธีระศักดิ์ เจริญรูป | รองนายก |  |
| ๔. | นายสุวิทย์ เดชะ | เลขานุการนายก |  |